|  |  | 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柞水县2015年重点建设项目计划表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  | 序 号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 性质 | 建设起止年限 | 建设内容 及规模 | 总投资 | 资金 来源 | 止2014年底完成投资 | 2015年计划 | 前期工作准备情况（土地、规划、可研、初设、实施方案、施工设计、评审、环评、安评等） | 预计效益（产值、税金、利润、社会效益、工业项目需注明储量、产量、产能等） | 项目建设单位 及联系人 | 项目责任部门 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要建设内容 | 年度投资 | 建设进度计划 |  |  | 建设单位 | 姓名 | 联系电话 |  |
|  | 一 | 工业 |  |  |  |  | 610230 |  | 50000 |  | 266230 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ | 1 | 大西沟800万吨菱铁矿采选 | 石瓮镇 | 续建 | 2014 - 2016 | 在现有2×90万吨试验项目的基础上，新建年处理800万吨菱铁矿采选，使总规模达到年产1000万吨以上，并对部分尾矿实施再利用 | 367000 | 企业自筹 | 35000 | 1、实施库区内152户移民搬迁安置工程；2、尾矿库基坝建设；3、建设隧洞排洪系统；4、修矿山道路4.75公里；5、建设尾矿运输隧道11公里；6、矿山剥离300万m3 | 55000 | 12月底前完成 | 可研、安评和水土保持方案已完成，正在做环评，土地手续已报省国土厅审核 | 项目建成后，可实现工业产值29亿元，实现税金3亿元 | 陕西大西沟矿业有限公司 | 段清泉 | 13399148799 | 小岭工业区管委会 |
|  | 2 | 大西沟矿业公司技改项目 | 小岭镇 | 新建 | 2015 | 1、木梓沟和茨沟尾矿库加坝扩容工程；2、矿山道路维护及硬化；3、破碎线技术改造，使浮选尾矿磁性铁含量降低约5个百分点；4、蔡家沟、任家沟排渣场、拦渣坝、排洪渠等建设项目；5、低品位磁铁矿扩能及尾矿渣回收利用工程 | 48000 | 企业自筹 |  | 1、木梓沟和茨沟尾矿库加坝扩容工程；2、矿山道路维护及硬化；3、破碎线技术改造，使浮选尾矿磁性铁含量降低约5个百分点；4、蔡家沟、任家沟排渣场、拦渣坝、排洪渠等建设项目；5、低品位磁铁矿扩能及尾矿渣回收利用工程 | 48000 | 12月底前完成 | 土地、规划、可研等已完成，环评、安评已委托相关单位办理。 | 项目建成后，使大西沟矿业公司生产效益增加5亿元以上 | 陕西大西沟矿业有限公司 | 段清泉 | 13399148799 | 小岭工业区管委会 |
| ※为市级重点项目 |
| ※ | 3 | 140万吨/年低品位铁铜选厂技术改造项目 | 石瓮镇 | 新建 | 2015 | 采用“优选浮选法”改造原生产线4条，建设精矿粉循环输送管线1km及脱水车间，购置设备32台套及相关配套设施建设 | 12000 | 企业自筹 |  | 采用“优选浮选法”改造原生产线4条，建设精矿粉循环输送管线1km及脱水车间，购置设备32台套及相关配套设施建设 | 12000 | 12月底前完成 | 前期工作已完成 | 项目建成后，年产铁精粉35万吨，年产值4.1亿元，上缴税金5000万元 | 柞水县博隆矿业有限责任公司 | 刘显印 | 4341651 | 小岭工业区管委会 |
|  | 4 | 华泰公司磁铁矿采选技改项目 | 石瓮镇 | 新建 | 2015 - 2016 | 建设磁铁矿采选技改生产线及尾矿回收系统 | 15000 | 企业自筹 |  | 完成年50万吨磁铁矿采选技改生产线一条 | 8000 | 12月底前完成 | 正在准备前期工作 | 使生产能力由原6万吨提高到年产铁精粉16万吨，实现工业产值1.6亿元，税金1700万元 | 陕西华泰矿业发展有限责任公司 | 何建武 | 13909268135 | 小岭工业区管委会 |
| ※ | 5 | 陕西银矿资源综合利用项目 | 小岭镇 | 续建 | 2014-2015 | 开展深部探矿工程；新建尾矿库一座 | 15000 | 企业自筹 | 5000 | 1、建设348万m3的尾矿库一座，对低品位矿石及尾矿综合回收利用；2、开展深部探矿工程 | 10000 | 12月底前完成 | 项目招标已完成，正在准备其他前期工作 | 对尾矿及弃石进行再利用，提高低品位矿石利用率;除保证企业正常生产外，可新增产值2亿元 | 陕西银矿 | 杨 兵 | 13992442677 | 小岭工业区管委会 |
|  | 6 | 200万吨钒钛磁铁矿技改项目 | 小岭镇 | 新建 | 2015 | 对磁选、钛选选矿系统进行技术改造，并增建一套浓缩系统 | 8000 | 企业自筹 |  | 对200万吨钒钛磁铁矿项目的磁选、钛选选矿系统进行技术改造，并增建一套浓缩系统 | 8000 | 12月底前完成 | 正在准备前期工作 | 提高回收率和精矿品位 | 柞水县金鑫矿业发展有限责任公司 | 李枝喜 | 4560398 | 小岭工业区管委会 |
| ※ | 7 | 贝恒建材项目 | 小岭镇 | 新建 | 2015-2016 | 利用尾矿资源，一期建设保温材料生产线，二期建设50万平方微晶石生产线 | 13000 | 企业自筹 |  | 占地49亩，建设墙体保温材料及建材产品生产线 | 8000 | 12月底前完成 | 正在准备前期工作 | 年可实现产值3亿元，税金3000万元 | 陕西贝恒节能建材有限公司 | 林祥文 | 18700565329 | 小岭工业区管委会 |
| ※ | 8 | 秦岭特色食品深加工项目 | 下梁镇 | 新建 | 2015 | 建设农产品深加工生产线 | 6230 | 企业自筹 |  | 建设杂粮深加工生产线二条、椒盐核桃和琥珀桃仁加工生产线各一条、木耳粉和香菇粉加工生产线二条及综合配套设施 | 6230 | 12月底前完成 | 已完成项目备案 | 年可完成产值8000万元，实现税金800万元 | 陕西君烨农业科技有限公司 | 华 勇 | 15228545678 | 小岭工业区管委会 |
| ※ | 9 | 溱钼尾矿综合利用项目二期工程 | 下梁镇 | 新建 | 2015 | 建设新型墙体材料生产线一条 | 8000 | 企业自筹 |  | 建设2亿块/年环保型保温砌块和尾矿烧结砖生产线及相关配套设施 | 8000 | 12月底前完成 | 已完成可研报告 | 年可完成产值1亿元，实现税金800万元 | 陕西秦岭钼业有限公司 | 徐 源 | 15529143456 | 小岭工业区管委会 |
|  | 10 | 盈丰源富强石材厂建设项目 | 红岩寺镇 | 新建 | 2015-2016 | 建设年产8000万平方米饰面板材生产线及相关配套设施 | 12000 | 企业自筹 |  | 建设年产8000万平方米饰面板材生产线及相关配套设施 | 10000 | 12月底前完成 | 正在进行土地征用 | 年实现产品销售收入3000万元，年利税500万元，年利润2000万元 | 陕西盈丰园矿业有限责任公司柞水县分公司 | 郑子快 | 13075928760 | 经贸局 |
|  | 11 | 石瓮镇饰面用花岗岩开采加工项目 | 石瓮镇 | 新建 | 2015 | 建设年产6万立方米的饰面用花岗岩加工生产线一条及配套设施，加工厂房一个 | 6000 | 企业自筹 |  | 生产线及加工厂房建成 | 6000 | 12月底前完成 | 项目已备案，林地、土地已到位 | 可实现销售收入1200万元，利税110万元 | 柞水县宏财工贸有限责任公司 | 徐国财 | 4341917 | 经贸局 |
|  | 12 | 柞水县年产2000吨陈醋加工生产项目 | 营盘镇 | 新建 | 2015 | 新建年产2000吨陈醋灌装生产线一条及相关配套设施 | 5000 | 企业自筹 |  | 新建年产2000吨陈醋灌装生产线一条；建设生产车间3450平方米，办公等辅助设施500平方米；完成给水、道路、污水处理等配套设施 | 5000 | 12月底前完成 | 可研已完成，土地到位，其它工作正在进行中 | 项目建成后可实现销售收入1400万元，税金238万元，年均利润总额331万元 | 柞水县秦阳食品有限责任公司 | 王金锁 | 13091446555 | 经贸局 |
| ※ | 13 | 陕西欧珂药业有限公司中成药生产线建设项目 | 下梁镇 | 新建 | 2015 | 建设建筑面积6万平方米的中成药加工生产线，主要生产符合版GMP、GSP 标准的食道平散、蟾马正痛酊、天茸双子颗粒等19种准字号药品 | 12000 | 企业自筹 |  | 厂房、生产线建成 | 12000 | 年底建成 | 正在准备中 | 项目建成后，实现产值7000万元，税金900万元，年均利润总额600万元 | 陕西欧珂药业有限公司 | 蒋军辉 | 15591979992 | 经贸局 |
|  | 14 | 岭南农副产品加工厂 | 曹坪镇 | 新建 | 2015 | 建综合办公室、包装车间、库房，建筑面积5000平方米。实现年产水产品3.5万公斤、土鸡10000只，发展农产品示范种植10000亩,发展农家乐20户 | 3000 | 企业自筹 |  | 建综合办公室、包装车间、库房，建筑面积5000平方米。实现年产水产品3.5万公斤、土鸡10000只，发展农产品示范种植10000亩,发展农家乐20户 | 3000 | 12月底前完成 | 前期工作已完成 | 项目建成后，三年预期可实现年利润分别为800万元，900万元，2500万元，年创收4200万元，拉动2500户8000多群众受益，可新增就业1000余人。 | 山西宏鑫矿业有限公司 | 吴世学 | 15191408888 | 经贸局 |
|  | 15 | 中策尾矿综合利用项目 | 曹坪镇 | 续 建 | 2014 - 2015 | 建成KY-108高效萤石捕收剂提取萤石精粉400吨/日尾砂综合利用示范工厂一个，新建库容100万立方米尾矿库一座，完成矿山二期技改，建成日处理原矿1000吨选场一个 | 15000 | 企业自筹 | 10000 | 建成库容100万立方米尾矿库一座,建成日处理原矿1000吨选场一个，做好尾矿综合利用项目前期各项准备工作。 | 5000 | 12月底前完成 | 前期工作已完成 | 项目建成后，可年处理尾矿12万吨，年提取萤石精粉２.2万吨，上缴税收４95万元，新增利润总额719万元，净利润450万元，年产值可达2亿元 | 河北中策实业有限公司 | 刘鹏成 | 13991420588 | 经贸局 |
| ※ | 16 | 盘龙公司醋酸棉酚生产线项目 | 盘龙生态产业园 | 新建 | 2015 | 新建年产复方醋酸棉酚原料药100公斤和醋酸棉酚片1亿片生产线一条 | 15000 | 企业自筹 |  | 新建年产复方醋酸棉酚原料药100公斤和醋酸棉酚片1亿片生产线一条 | 15000 | 12月底前生产线建成投产 | 前期各项工作已准备就绪 | 年收入1亿元，税金1200万元 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 谢晓琳 | 13909274868 | 盘龙管委会 |
|  | 17 | 五丰公司饮品生产线技术改造项目 | 盘龙生态产业园 | 新建 | 2015 | 改造易拉罐饮品生产线一条，利乐砖饮品生产线一条及相关生产辅助设施，年生产各类饮品15000吨 | 5000 | 企业自筹 |  | 改造易拉罐饮品生产线一条，利乐砖饮品生产线一条安装及调试 | 5000 | 9月底前完成 | 项目已备案，安评、环评已通过 | 项目建成后，年新增产值6051万元，新增利润520万元，税金350万元 | 陕西五丰生态农业有限公司 | 瞿 锋 | 15909258338 | 盘龙管委会 |
|  | 18 | 陕南豆制品系列产品深加工技术改造 | 盘龙生态产业园区 | 新建 | 2015 | 新建生产线5条及配套设施建设 | 5000 | 自筹 |  | 新建生产线5条及配套设施建设 | 5000 | 12底前生产线建成投产 | 前期各项工作已准备就绪 | 年收入4000万元，税金700万元 | 柞水老作坊绿色农产品有限责任公司 | 方典贵 | 13991565960 | 盘龙管委会 |
|  | 19 | 柞水县区域探矿项目 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 完成县域20个探矿点的探矿工程 | 40000 | 企业自筹 |  | 建成20个探矿点 | 40000 | 12月底前完成 | 正在做前期工作 | 进一步整合矿产资源，合理有序开发矿产资源 | 国土局 | 局 长 | 4321639 | 国土局 |
|  | 二 | 旅游 |  |  |  |  | 1052400 |  | 46500 |  | 181600 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ | 20 | 牛背梁国家森林公园配套设施建设项目 | 营盘镇 | 新建 | 2015-2016 | 建设羚牛谷服务区餐饮综合楼2400平方米以及排水排污、供水供电、场地硬化绿化等辅助设施；完成酒店停车场、索道、公园道路、羚牛谷周边栽植紫荆、连翘、迎春山茱萸等绿化苗木；建设酒店和西沟峡生态停车场面积32000平方米；完成景区15KM供电项目、通信网络及安全监控及WIFI信号覆盖等；建设养生苑一期综合楼及广场、道路、雕塑、绿化、亮化等；完成六尺岭环线道路、观景台、红桦林服务区扩建、安保设施等工程；景区供水及排污工程 | 22200 | 争取财政补助、招商及自筹 |  | 完成羚牛谷服务区餐饮综合楼主体以及排水排污、供水供电、场地硬化绿化等辅助设施；完成酒店停车场、索道、公园道路、羚牛谷周边栽植紫荆、连翘、迎春山茱萸等绿化苗木；建设酒店和西沟峡生态停车场面积32000平方米；完成景区15KM供电项目、通信网络及安全监控及WIFI信号覆盖等；完成养生苑一期综合楼及广场、道路、雕塑、绿化、亮化等；完成六尺岭环线道路、观景台、红桦林服务区扩建、安保设施等工程；景区供水及排污工程 | 15000 | 12月底完成 | 前期工作已完成，项目已开工 | 进一步完善景区配套设施，满足游客吃、住、行及购物等旅游需求，提升牛背梁国家森林公园的档次、品位 | 牛背梁森林公园管委会 | 李浴溱 | 15691666555 | 牛背梁森林公园管委会 |
|  | 21 | 柞水县岭南风情园建设项目 | 乾佑镇 | 新建 | 2015-2016 | 新建居住度假、休闲娱乐、特色餐饮、特色购物等一体化特色岭南风情园及配套设施建设 | 8000 | 企业自筹 |  | 完成居住度假、休闲娱乐、特色餐饮、特色购物等主体建设 | 6000 | 12月底主体建设完工 | 已完成前期规划、项目备案等工作 | 年收入550万元，利润180万元，税金60万元，提供100个就业岗位 | 陕西荣信旅游投资有限公司 | 文永平 | 13759914786 | 盘龙管委会 |
|  | 22 | 柞水县龙头沟民俗生态园项目 | 乾佑镇 | 新建 | 2015-2016 | 新修生态旅游、餐饮娱乐、休闲度假、文化产业等为一体的民俗生态园及配套设施建设 | 7000 | 企业自筹 |  | 完成入园道路建设、完成六户区及标志门建设，启动餐饮娱乐、文化产业等主体建设 | 5000 | 6月前建成入园道路及门户区和标志门建设，年底相关设施主体封顶 | 已完成前期规划编制、项目备案、方案评审等工作，林地及土地手续已办理到位 | 年可实现营业收入1000万元，利润300万元，解决就业200人 | 西安中鼎科技发展有限公司 | 俞 宏 | 13572435550 | 盘龙管委会 |
|  | 23 | 柞水县小沙栗沟旅游开发项目 | 乾佑镇 | 新建 | 2015-2016 | 新建休闲度假四合院16个，建筑面积7680平方米；观赏花卉树木森林景观建设，建设面积120亩。 | 6000 | 企业自筹 |  | 完成四合院主体建设，观赏花卉树木森林景观启动建设 | 5000 | 12月底四合院主体建设完工，景观建设完成 | 完成项目规划、设计、备案等，土地征用已完成 | 年可实现收入1000万元，税金202万元，解决260人就业 | 柞水县雅琪旅游开发有限公司 | 张世双 | 15909259999 | 盘龙管委会 |
|  | 24 | 马房子印象生态园项目 | 乾佑镇马房子 | 新建 | 2015-2016 | 新建餐饮娱乐、体育健身、旅游度假、旅游纪念品开发等为一体的生态园 | 8000 | 企业自筹 |  | 新建餐饮娱乐、体育健身、旅游度假、旅游纪念品开发等为一体的生态园 | 6000 | 12年底前主体封顶 | 已完成项目备案，土地使用手续已办理到位 | 年收入1000万元、税收200万元，解决100人就业 | 柞水县益盟生态旅游有限公司 | 党成章 | 18292583588 | 盘龙管委会 |
| ※ | 25 | 营盘镇旅游养老综合开发项目 | 营盘镇 | 新建 | 2015-2020 | 以度假旅游、运动休闲、养老度假、创意生态农牧业为主题，建设世界级双养小镇，西部首个智慧山地主题度假综合体 | 800000 | 企业自筹 |  | 完成前期建设规划和论证，启动配套设施建设 | 40000 | 12月底前完成 | 已完成可研报告，正在进行前期规划和论证 | 项目建成后，对带动我县休闲农业发展、促进县域经济社会持续快速健康发展以及提升旅游品味都具有重要意义 | 陕西荣信旅游投资有限公司 | 刘显印 | 4341651 | 营盘产业园管委会 |
| ※ | 26 | 秦楚古道项目(三期) | 营盘镇 | 新建 | 2015-2016 | 建设游泳馆、洗衣房、健身房、50套度假产权酒店、治理河堤800m、修建道路800m、修建可容纳100辆汽车停车场一个及水、电等综合配套设施 | 20000 | 企业自筹 |  | 建设游泳馆、洗衣房、健身房、度假产权酒店及相关体育项目，停车场及相关配套设施建设 | 18000 | 12月底前完成 | 已完成项目备案，土地使用手续已办理到位 | 预计项目全部建成投产后实现社会就业1000人，税收达到500万元 | 秦楚古道旅游开发有限公司 | 田 勇 | 13991444688 | 营盘产业园管委会 |
| ※ | 27 | 营湖山庄建设 | 营盘镇 | 续建 | 2014-2016 | 建设酒店、接待中心、配套气站以及商业、文化、服务为一体的功能设施完善的山庄 | 21300 | 企业自筹 | 5000 | 完成建筑面积1.8万平方米、20层的酒店主体工程 | 15000 | 12月底前完成 | 已完成项目备案，土地使用手续已办理到位 | 预计项目全部建成投产后实现社会就业500人,税收达到500万元 | 营湖山庄旅游开发建设服务中心 | 李省利 | 13700291395 | 营盘产业园管委会 |
|  | 28 | 终南山老年乐园 | 营盘镇 | 新建 | 2015-2016 | 建设集旅游、度假、避暑、养生、老年疗养为一体的综合性旅游服务项目 | 11000 | 企业自筹 |  | 建设建筑面积为20000平方米的度假基地及相关配套设施建设。 | 8500 | 12月底前完成 | 已完成项目备案，土地使用手续已办理到位 | 预计项目全部建成投产后实现社会就业180人,税收达到400万元 | 山西终南山生态园有限责任公司 | 崔 群 | 13324663755 | 营盘产业园管委会 |
|  | 29 | 群浩山庄建设项目 | 营盘镇 | 续建 | 2014-2015 | 打造鱼类养殖、农家餐饮、垂钓度假、产品流通相互协调发展的新型产业 | 6000 | 企业自筹 | 1000 | 完善区域内绿化、道路、房舍等相关配套设施建设 | 5000 | 12月底前完成 | 已完成项目备案，土地使用手续已办理到位 | 预计项目全部建成投产后实现社会就业200人,税收达到500万元 | 柞水县群浩养殖有限责任公司 | 黄家兵 | 18909140678 | 营盘产业园管委会 |
|  | 30 | 秦岭国际狩猎场 | 营盘镇 | 续建 | 2013-2015 | 建设接待中、停车场、狩猎、野生动物系列养育、射箭狩猎等功能区 | 11000 | 企业自筹 | 2500 | 建设配套服务设施和场地平整 | 8500 | 12月底前完成 | 已完成项目备案，土地使用手续已办理到位 | 预计项目全部建成投产后实现社会就业100人,税收达到300万元 | 西安市邦盛健身有限公司 | 李高军 | 13488132902 | 营盘产业园管委会 |
|  | 31 | 山水一庄 | 营盘镇 | 新建 | 2015-2016 | 建设旅游休闲度假山庄一座，包括酒店、路、桥、周边绿化美化等配套设施 | 10000 | 企业自筹 |  | 完成酒店、跨河大桥、道路等主体工程 | 8000 | 12月底前完成 | 已完成项目备案，土地使用手续已办理到位 | 预计项目全部建成投产后实现社会就业70人,税收达到250万元 | 西安华韵房地产开发有限公司 | 雷春昌 | 13991103696 | 营盘产业园管委会 |
|  | 32 | 柞水溶洞国家地质公园建设 | 石瓮镇 | 续建 | 2013-2016 | 新建地质博物馆、门户、票务中心、二级客运站 | 52000 | 自筹 | 35000 | 完成地质博物馆装饰装修工程，并对外开放 | 3000 | 9月底前完成 | 已完成前期规划、项目备案等工作 | 年可新增收入600万元，利润180万元，税金77万元 | 柞水县旅游公司 | 王新茂 | 4329208 | 溶洞管理处 |
| ※ | 33 | 九天山风景区二期开发建设项目 | 下梁镇 | 新建 | 2015 | 1、建设滑雪场滑道高、中、低三条及滑雪大厅3500平方米；2、建设水体景观1.5万平方米；3、建特色移民新居32户3136平方米；3、建休闲养生养老中心4万平方米；4、建游客服务接待中心1万平方米及景区道路、停车场等配套设施 | 12000 | 自筹 |  | 1、建设滑雪场滑道高、中、低三条及滑雪大厅3500平方米；2、建设水体景观1.5万平方米；3、建特色移民新居32户3136平方米；3、建休闲养生养老中心4万平方米；4、建游客服务接待中心1万平方米及景区道路、停车场等配套设施 | 12000 | 12月底前完成 | 已完成项目规划、设计、备案等工作 | 年产值达到6500万元，利税530万元，带动二、三产业转化 | 陕西源泉旅游开发有限责任公司 | 肖清泉 | 18991453888 | 溶洞管理处 |
|  | 34 | 西乾谷旅游开发项目 | 石瓮镇 | 续建 | 2013-2016 | 新建三大功能区，旅游休闲度假区、旅游科考探险区和宗教旅游养生区 | 30000 | 自筹 | 2000 | 修跨河大桥一座，水电路基础设施建设 | 3000 | 12月底前完成 | 完成项目规划、设计、备案等，土地征用已征用 | 年可实现收入1亿元，税金2000万元，解决160人就业 | 柞水县旅游公司 | 王新茂 | 4329208 | 溶洞管理处 |
|  | 35 | 东甘沟 乡村游 | 石瓮镇 | 续建 | 2013-2016 | 新修云台山道路、垂钓园、烧烤园、民族风景园、生态休闲观光园、龙潭森林公园、千亩竹园、桑园、矮化核桃园、银杏园等工程 | 5000 | 自筹 | 1000 | 拓宽云台山车行道路及人行步道，启动祖师庙修复工程，建成千亩银杏园 | 3000 | 10月底前完成 | 已完成前期规划编制、项目备案、方案评审等工作 | 年可实现营业收入3000万元，利润600万元，解决就业200人 | 柞水县云台山有限公司 | 张庆平 | 18691400899 | 溶洞管理处 |
|  | 36 | 天书小镇建设项目 | 石瓮镇 | 新建 | 2015-2018 | 建设总面积约7000平方米仿古商业街区，提供旅游纪念品销售、酒吧、客栈、特色小吃等服务 | 15800 | 企业自筹 |  | 完成项目征地，启动主体工程建设 | 4000 | 12月底前完成 | 招商协议已签订，正在前期准备 | 年可实现营业收入3000万元，利润200万元 | 陕西金江恒远置业有限公司 | 代 锋 | 13359209910 | 溶洞管理处 |
|  | 37 | 柞水县智慧旅游建设项目 | 县级中心及各景区 | 新建 | 2015-2017 | 整合县内各类旅游资源，建设门户网站、电子商务平台、移动互联网应用、安防监测应用等四大板块；规划建设智慧景区业务管理、安防监测平台、配套支撑平台三大板块，建成智慧旅游景区 | 5500 | 自筹 |  | 启动门户网站、智慧景区业务管理、电子商务平台、移动互联网应用等建设 | 3000 | 12月底前完成 | 已完成前期规划编制，正在进行项目备案、建设方案评审等工作 | 有效优化旅游数据服务、在线营销、网络预订和网上支付，全面提升旅游企业、景区的旅游信息化服务水平，游客年增长达到15%以上 | 北京霞客行智慧科技有限公司 | 李军鹏 | 13689288668 | 旅游局 |
|  | 38 | 秦岭美丽乡村创建 | 各乡镇 | 新建 | 2015 | 编制5个美丽乡村建设规划，完成乡村旅游网站制作，导览图、标识牌的设置及基础设施、文化体育、农家乐、环境美化绿化等 | 8000 | 财政投资 |  | 编制5个美丽乡村建设规划，完成乡村旅游网站制作，导览图、标识牌的设置及基础设施、文化体育、农家乐、环境美化绿化等 | 8000 | 12月底前完成 | 正在编制规划 | 建成以农业观光、休闲农业、民俗风情为主的旅游设施，有效改善城乡协同发展，促进农民收入增加 | 柞水县旅游开发局 | 赵绪文 | 18991498096 | 旅游局 |
|  | 39 | 溪水农庄旅游休闲产业园项目 | 下梁镇 | 新建 | 2015 | 建设以采摘观光、家庭菜园、农事体验为主的观光采摘园500亩，特色花卉观赏园50亩；标准化游泳池、儿童戏水池、水上滑梯、海浪池等水上休闲游乐园8000平方米；特色土特产作坊、原生态农家美食广场3000平方米；景区展厅、综合服务用房4000平方米；园区专用公路3.5公里、停车场5000平方米及相关配套设施 | 5600 | 企业自筹 |  | 建设以采摘观光、家庭菜园、农事体验为主的观光采摘园500亩，特色花卉观赏园50亩；标准化游泳池、儿童戏水池、水上滑梯、海浪池等水上休闲游乐园8000平方米；特色土特产作坊、原生态农家美食广场3000平方米；景区展厅、综合服务用房4000平方米；园区专用公路3.5公里、停车场5000平方米及相关配套设施 | 5600 | 11月底前完成 | 项目备案、土地等工作 | 年可实现营业收入2200万元，利润425万元，解决就业30人 | 柞水县溪水生态农庄有限公司 | 李文平 | 18992408678 | 农业局 |
|  | 三 | 农业 |  |  |  |  | 289060 |  | 110000 |  | 129140 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ | 40 | 西川现代休闲农业示范园建设项目 |  |  |  |  | 22700 |  | 3000 |  | 18600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ | 汇生源设施蔬菜基地建设 | 下梁镇 | 续建 | 2014-2016 | 建设标准化设施蔬菜基地300亩。其中：建设智能连栋温室2000平方米，育苗温室2000平方米，设施大棚294亩。配套建设蔬菜物流配送中心和生态餐厅 | 5100 | 向上争取及企业自筹 | 2000 | 建成标准化设施蔬菜基地100亩 | 2000 | 10月完成建设任务 | 2014年建设标准化设施蔬菜基地100亩 | 年产值340万元，年利润120万元 | 陕西汇生源生态农业有限责任公司 | 蔡肈华 | 0914-4351685 | 农业局 |
|  | ⑵ | 海丰香菇袋料栽培示范基地建设 | 下梁镇 | 新建 | 2015 | 建设食用菌生产基地300亩，发展香菇生产大棚560个，生产食用菌280万袋及相关配套设施 | 3500 | 向上争取及企业自筹 |  | 建设食用菌生产基地300亩，发展香菇生产大棚560个，生产食用菌280万袋及相关配套设施 | 3500 | 10月完成建设任务 | 基地及基础设施建设工作完成 | 年产鲜菇240万公斤，加工产品10万公斤，年产值1575万元，年利润401.29万元 | 柞水县海林菌业有限责任公司 | 刘海波 | 13991420666 | 农业局 |
|  | ⑶ | 秦峰地栽黑木耳示范基地建设 | 下梁镇解放村 | 新建 | 2015 | 建设基地150亩及配套设施 | 3800 | 向上争取及企业自筹 |  | 完成标准化地栽黑木耳生产加工示范基地150亩 | 3800 | 10月完成建设任务 | 征地和项目建设准备工作完成 | 年产值2150万元，年利税430万元 | 柞水县秦峰农业发展有限公司 | 张相旭 | 13992836642 | 农业局 |
|  | ⑷ | 汇生源6500吨食用油储备项目 | 下梁镇 | 新建 | 2015 | 建设食用油储备罐6个，总罐容6569吨，新建油泵房和发油棚168平方米，建设油脂灌装车间及周转库房1394平方米，新修护油河堤154米，辅助场地711平方米 | 6300 | 企业自筹 |  | 建设食用油储备罐6个，总罐容6569吨，新建油泵房和发油棚168平方米，建设油脂灌装车间及周转库房1394平方米，新修护油河堤154米，辅助场地711平方米 | 6300 | 10月完成建设任务 | 完成征地和基础土建工程 | 年销售收入1200万元，利税60万元 | 陕西汇生源生态农业有限责任公司油脂分公司 | 蔡肈华 | 0914-4351685 | 农业局 |
|  | ⑸ | 西川特禽生态养殖项目 | 下梁镇金盆村 | 新建 | 2015 | 新建特种珍禽养殖棚舍40间12000平方米，建设管理用房600平方米，修建带路1万米，年养殖野生孔雀、火鸡等特种珍禽2万只 | 4000 | 向上争取及企业自筹 | 1000 | 新建特种珍禽养殖棚舍20间6000平方米，建设管理用房600平方米，修建带路1万米，年养殖野生孔雀、火鸡等特种珍禽2万只 | 3000 | 11月完成建设任务 | 已修建养殖棚舍20间6000平方米，修建管理用房600平方米 | 年收入2200万元，年利润264万元 | 柞水县龙腾生态养殖有限公司 | 孙 克 | 13379215915 | 农业局 |
| ※ | 41 | 天书山休闲农业园区 | 石瓮镇石瓮村 | 续建 | 2014-2015 | 园区规划面积3500亩。其中核心区500亩。其中在西坡建设蔬菜基地100亩，水杂果采摘园100亩，林下养鸡200亩，休闲农庄100亩 | 12000 | 向上争取及企业自筹 | 4000 | 完成核心区500亩基础设施建设，新建水杂果采摘园100亩，休闲农庄10栋、100亩，蔬菜基地100亩；完成辐射区建设核桃园、水杂果基地2900亩 | 8000 | 12月完成建设任务 | 土地平整到位，省级现代农业示范园审批 | 年总产值5425万元，年利税450万元，可带动农业产业迅速向二、三产业转化 | 柞水县农贸实业有限责任公司 | 刘申远 | 13319141999 | 农业局 |
| ※ | 42 | 九天山生态农业旅游观光园 | 下梁镇 | 续建 | 2014-2015 | 建设以采摘观光、家庭菜园、农事体验为主的观光采摘园1000亩；建设以水产养殖、水上乐园为主的水上景观带1.2万平方米；建设特色农产品加工、美食广场3000平方米 | 10000 | 向上争取及企业自筹 | 4000 | 完成观光采摘园、水上景观带、农特产品、美食广场设施建设 | 6000 | 10月完成建设任务 | 观光采摘园、水上景观带、农特产品、美食广场设施建设工程完成35%的工程量 | 年产值达到6500万元，利税530万元，带动二、三产业转化 | 柞水县九天山农业科技有限公司 | 肖清泉 | 18991453888 | 农业局 |
|  | 43 | 千万只土鸡示范县 | 相关镇 | 新建 | 2015-2017 | 建设土鸡繁育场10个，年孵化土鸡苗300万只；建设土鸡养殖示范镇5个、示范村20个；发展土鸡养殖场14个、养殖大户2000户；发展土鸡养殖专业合作社10个，全县养殖土鸡1000万只 | 18000 | 企业自筹 |  | 以秦南、昀成为主建孵化基地2个，供鸡苗100万只；发展养殖场5个、养殖大户500户、合作社5个，示范镇2个、示范村10个，养殖土鸡200万只 | 8000 | 12月完成建设任务 | 完成了项目总体规规划及可研 | 项目建成后，当年收入9100万元，年利润800万元。 | 柞水县畜牧兽医中心 | 胡胜印 | 18991498185 | 农业局 |
|  | 44 | 瓦房口白山羊养殖场建设项目 | 瓦房口镇 | 新建 | 2015 | 新建羊舍8栋3600m2，草料库及库房2栋360m2，办公生活用房440m2，配套建设道路、围墙、污水处理等基础设施，种植苜蓿饲料500亩 | 3000 | 企业自筹 |  | 新建羊舍8栋3600m2，草料库及库房2栋360m2，办公生活用房440m2，配套建设道路、围墙、污水处理等基础设施，种植苜蓿饲料500亩 | 3000 | 12月完成建设任务 | 已完成立项报批 | 年收入364万元，年利润141万元，解决农民就业20人 | 良缘养羊农民专业合作社 | 廖宗祥 | 18991475919 | 农业局 |
|  | 45 | 瓦房口田丰种牛养殖场 | 瓦房口镇 | 续建 | 2014-2015 | 建设年育肥出栏1000头肉牛养殖场一座，养殖基础母牛50头，种植苜蓿饲料1000亩 | 5300 | 向上争取及企业自筹 | 2300 | 完成养殖场建设和种牛引进育肥任务，种植牧草。 | 3000 | 12月完成建设任务 | 2014年完成基础建设工程和300头肉牛养殖场建设 | 年收入3400万元，年利润310万元，解决农民就业35人 | 柞水县田丰种牛养殖合作社 | 王治良 | 18091421770 | 农业局 |
|  | 46 | 柞水县天德生态养殖园 | 蔡玉窑镇 | 新建 | 2015 | 项目占地100亩，建成生态养殖示范基地，配套购置孵化设备7套、购置饲料加工设施2套、购买屠宰加工设施1套 | 2000 | 企业自筹 |  | 建成生态养殖示范基地，配套购置孵化设备7套、购置饲料加工设施2套、购买屠宰加工设施1套 | 2000 | 2015年完成一期工程 | 规划、可研、初设 | 年产值1500万元，获利税300万元 | 陕西天德生物科技有限公司 | 党 伟 | 13379502883 | 农业局 |
|  | 47 | 沙沟生态产业示范园 | 蔡玉窑镇 | 新建 | 2015 | 建设日光温室100亩，建设600立方米沼气设施，建成循环农业 | 3000 | 企业自筹 |  | 建设日光温室100亩，建设600立方米沼气设施，建成循环农业 | 3000 | 2015年完工 | 完成征地、规划、可研和初建 | 项目建成后，实现年增销售收入2000万元，同时可安置当地100个剩余劳动力常期就业，每年增加农民工资性收入300多万元，更重要的是能起到较强的辐射带动作用 | 厦门天视传媒有限公司 | 张治圜 | 13950181168 | 农业局 |
|  | 48 | 万顺万头无公害生态养殖园区建设项目 | 蔡玉窑镇 | 新建 | 2015 | 新建保育舍、分娩舍、妊娠舍、待配母猪舍、育肥舍各一栋共计2860 m2，隔离舍240 m2，饲料加工车间240 m2，办公及生活用房500m2，购置仪器设备1462台及配套基础设施建设 | 2000 | 企业自筹 |  | 新建保育舍、分娩舍、妊娠舍、待配母猪舍、育肥舍各一栋共计2860 m2，隔离舍240 m2，饲料加工车间240 m2，办公及生活用房500m2，购置仪器设备1462台及配套基础设施建设 | 2000 | 12底前完成 | 正在完成前期准备 | 项目建成后，实现年增销售收入1414万元，利润184万元 | 柞水县万顺生猪养殖农民专业合作社 | 刘在岭 | 18291585536 | 农业局 |
|  | 49 | 退耕还林 工程 | 相关镇 | 续建 | 1999-2015 | 退耕还林工程退耕地造林15万亩，荒山造林20万亩，封山育林10万亩及各设计年度政策兑现 | 43450 | 国家专项 资金和群众投工投劳 | 41980 | 退耕还林及长防林工程人工造林1万亩，各设计年度政策兑现 | 1750 | 2015年全面完成项目建设任务 | 工程实施前已编制了退耕还林总体规划，年度建设计划任务下达后，编制年度设计方案 | 项目实施完成后可促进生态文明建设、调整产业结构、增加农民收入等社会效益和改善生态环境、涵养水源、调节气候、保持水土、环保减灾等生态效益 | 县林业局 | 徐春华 | 4321591 | 林业局 |
|  | 50 | 天保二期工程 | 相关镇 | 续建 | 2011-2020 | 天保二期人工造林5万亩、封山育林5万亩、飞播造林10万亩。森林资源管护278.55万亩，中幼林抚育202.75万亩 | 18687 | 国家投资 | 7950 | 天保二期人工造林0.2万亩、封山育林0.3万亩、飞播造林1万亩。森林资源管护278.55万亩，森林抚育2万亩 | 2055 | 2015年全面完成项目建设任务 | 已编制了总体规划，年度建设计划任务下达后，编制年度设计方案 | 项目的实施可有效保护现有森林资源，扩大森林面积，提高林分质量，增加森林生态功能，改善生态安全和木材资源安全 | 县林业局 | 徐春华 | 4321591 | 林业局 |
|  | 51 | 重点区域绿化项目 | 相关镇 | 续建 | 2009-2015 | 包括道路、河流水系、直观坡面、城市、环城、工矿区、重点出入境及旅游景点绿化，面积67122亩 | 27592 | 国家专项 资金和群众投工投劳 | 24630 | 实施三化一片林、景区景点、村镇、工矿区等重点区域绿化3000亩 | 650 | 2015年全面完成本年度项目建设任务 | 已编制了重点区域专项规划 | 项目的实施将有效改善生态环境，提高林分质量、减少水土流失、保护农田，利用富余劳动力，增加劳务收入 | 县林业局 | 徐春华 | 4321591 | 林业局 |
|  | 52 | 柞水县2015年核桃经济林示范基地 建设项目 | 相关镇 | 续建 | 2009-2015 | 完成新建丰产园10万亩，低效林改造3万亩（含科学管理），新建核桃烘干企业5个，建立核桃加工企业3个，核桃保鲜贮藏库1个，新建良种繁育基地1处200亩 | 18506 | 国家专项 资金和群众投工投劳 | 15140 | 新建核桃丰产示范园0.5万亩，低效林改造0.5万亩，结合基地建设实施核桃经济林科管2万亩 | 1960 | 2015年全面完成本年度项目建设任务 | 已编制了核桃产业基地县建设规划。年度项目已完成项目可研、资金申请报告编制工作，并已完成省财政专项资金项目库的县级申报。 | 项目实施后，可直接增加项目区森林面积、有效提高森林覆盖率；可以有效拦截地表径流，防止水土流失、降低风速，增加空气湿度，提高土壤含水量 | 县林业站 | 徐春华 | 4321591 | 林业局 |
|  | 53 | 柴庄镇佳苑绿色观光园二期项目 | 柴庄镇 | 新建 | 2015-2016 | 新建水面200亩的水产养殖基地一个；黄粉虫养殖车间一个；水产幼苗繁育基地一个；水面为10亩的娱乐、垂钓休闲园区一个；采摘园30亩，套种桃子、猕猴桃、户太8号葡萄等果树 | 8500 | 企业自筹 |  | 建成标准厂房三座，办公楼一座硬化厂区1000余平方，建筑面积1200平方米；新建养殖水面15亩，养殖黄辣丁25万尾，其他鱼类30万尾；采摘园30亩；新修河堤235米 | 5000 | 12月底前完成 | 项目前期工作已完成 | 年可实现产值1.3亿元，税金800万元 | 陕西省佳苑绿色农业有限责任公司 | 周 涛 | 13891444555 | 农业局 |
|  | 54 | 柞水县普陀现代农业科技示范园建设项目 | 石瓮镇 | 新建 | 2015-2020 | 依托柞水溶洞旅游知名品牌及石瓮镇石瓮村普陀特有的地理、环境、土地、气候等自然资源优势，规划分区建设规范化中药材种植、林特果业开发、高端农家乐集群及陕南民居遗址为一体的现代休闲农业科技示范园 | 20000 | 争取及自筹 |  | 完成水电路、堤防、池等基础设施工程 | 5000 | 12月底前完成 | 正在制定方案，项目建议书等工作 |  | 柞水县桃花谷休闲农业科技发展有限公司 | 李先明 | 18992408111 | 科技局 |
|  | 55 | 中小河流治理项目 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 新建堤防6.1公里，治理河段长12公里 | 4500 | 中、省投资 |  | 新建堤防6.1公里，治理河段长12公里 | 4500 | 12月底前完成 | 前期工作已完成 | 保护人口5万人 | 水务局 | 徐光亮 | 4322615 | 水务局 |
|  | 56 | 丹治流域治理工程 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 治理水土流失面积66平方公里 | 2300 | 中、省投资 |  | 治理水土流失面积66平方公里 | 2300 | 2015年全面完工 | 具备开工条件 | 年拦蓄泥沙24万吨，年蓄水156万立方米 | 水务局 | 徐光亮 | 4325970 | 水务局 |
|  | 57 | 农村安全饮水工程 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 建设农村饮水工程20处 | 800 | 中、省投资 |  | 建设农村饮水工程20处 | 800 | 12月底前完成 | 前期工作已完成 | 解决饮水困难人口1万人 | 水务局 | 徐光亮 | 4322615 | 水务局 |
|  | 58 | 盘龙公司五味子基地水利工程 | 营盘镇 | 新建 | 2015 | 建设防洪设施、水平梯田、灌溉设施等 | 6300 | 企业自筹 |  | 建设防洪设施、水平梯田、灌溉设施等 | 6300 | 12月底前完成 | 正在设计 | 建设标准化五味子基地3000亩 | 盘龙药业公司 | 吴 杰 | 4321910 | 水务局 |
|  | 59 | 富景生态农业观光园水利工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 新建河堤6公里，低坝12座 | 3800 | 企业自筹 |  | 新建河堤6公里，低坝12座 | 3800 | 12月底前完成 | 正在设计 | 保护人口5千人，增加建设用地30亩 | 秦岭富景生态农业开发有限责任公司 | 何建民 | 4321910 | 水务局 |
|  | 60 | 800万吨矿区防洪及水土保持项目 | 石瓮镇 | 新建 | 2015 | 建设河堤12公里，坡面治理600亩，治理水土流失面积3000亩 | 6700 | 企业自筹、国家补助 |  | 建设河堤12公里，坡面治理600亩，治理水土流失面积3000亩 | 6700 | 12月底前完成 | 前期工作已完成 | 解决当地防洪安全，保持水土流失 | 水务局 | 徐光亮 | 4321910 | 水务局 |
|  | 61 | 秦楚古道水体景观项目 | 营盘镇 | 新建 | 2015 | 建设防洪设施、蓄水工程、水土保持工程 | 8600 | 企业自筹 |  | 建设防洪设施、蓄水工程、水土保持工程 | 8600 | 12月底前完成 | 前期工作已完成 | 预计带动旅游销售收入4000万元，税金400万元，新增就业岗位50个 | 秦楚古道旅游公司 | 江承利 | 4283888 | 水务局 |
|  | 62 | 凤凰古镇蓄水工程 | 凤凰镇 | 新建 | 2015-2016 | 新建蓄水坝6座 | 2200 | 争取中省投资 |  | 新建蓄水坝2座 | 1000 | 12月底前完成 | 初设、地勘、测量、施工图正在编制中 | 预计带动旅游销售收入3000万元，税金200万元，新增就业岗位60个 | 水务局 | 徐光亮 | 4341286 | 水务局 |
|  | 63 | 高标准农田建设项目 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 建设高标准农田1.5万亩 | 1800 | 国家投资 |  | 建设高标准农田1.5万亩 | 1800 | 12月底前完成 | 正在编制实施方案 | 建设高标准农田1.5万亩 | 水务局 | 徐光亮 | 4322102 | 水务局 |
|  | 64 | 地质环境治理及土地整理和陕南移民搬迁集中安置点护坡挡墙工程 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 建设土地开发整理工程3个，整理土地1350亩；治理陕西银矿矿山和溶洞崩塌环境；建设集中安置点护坡挡墙工程4个 | 5000 |  |  | 建设土地开发整理工程3个，整理土地1350亩；治理陕西银矿矿山和溶洞崩塌环境；建设集中安置点护坡挡墙工程4个 | 5000 | 12月底前完成 | 项目已上报 | 改善地质环境，盘活资源 | 国土局 | 局 长 | 4321639 | 国土局 |
|  | 65 | 柞水县银杏产业化示范加工基地建设项目 | 石瓮镇 | 新建 | 2015 | 建设银杏种植基地2000亩,年生产银杏养生酒3000吨，银杏醋2000吨及配套设施 | 3225 | 企业自筹 |  | 建设银杏种植基地2000亩,年生产银杏养生酒3000吨，银杏醋2000吨及配套设施 | 3225 | 12月底前完成 | 已完成项目可研报告 | 建成后完成就业1500人，年收入3000万元 | 柞水县云台山旅游开发有限责任公司 | 张庆平 | 18691400899 | 药办 |
|  | 66 | 柞水县杏坪中药材示范基地项目 | 杏坪镇 | 新建 | 2015-2016 | 新建桔梗、黄芩、连翘、猪苓中药材基地3000亩，实现年产优质中药材5000吨 | 2500 | 国投与企业、群众自筹 |  | 完成桔梗、黄芩、连翘、猪苓中药材基地1500亩 | 1500 | 12月底前完成 | 已完成规划 | 项目建成后可解决就业1000人以上，每年可实现产值4000万元、税收280万元、利润1600万元以上 | 柞水县天博中药材种植购销专业合作社 | 鱼建军 | 15591429995 | 药办 |
|  | 67 | 中国七药柞水生态产业园续建项目 | 营盘镇丰北河镇下梁镇 | 续建 | 2014-2016 | 建成2000亩集科研、加工、仓储、旅游、养生、组培育苗、野生训化、示范种植、中医药研究为一体的中国七药综合科研开发中心 | 12000 | 国投与企业、群众自筹 | 4000 | 优质种苗繁育、种植基地、示范种植基地，完成二期400亩示范苗栽植。建设七药综合加工车间，存储车间，综合研发中心 | 4000 | 12月底前完成 | 项目前期工作已完成 | 项目建成后可解决就业1000人以上，每年可实现产值3亿元、税收4000万元、利润3000万元以上 | 陕西丰禾生态农业科技发展有限公司 | 庞志刚 | 13325463366 | 药办 |
|  | 68 | 丰北河五味子科技示范基地续建项目 | 丰北河镇 | 续建 | 2013-2016 | 建设智慧药业信息系统，五味子种植示范基地11040亩 | 5000 | 国投与企业、群众自筹 | 3000 | 完成五味子种植示范基地1000亩，野生科管1000亩 | 1000 | 12月底前完成 | 项目前期工作已完成 | 项目建成后，年平均营业收入5788万元，年平均净利润为629万元。解决1200多人长期就业 | 陕西云岭生态科技有限公司 | 刘玉兰 | 13992877298 | 药办 |
|  | 69 | 野生金银花人工驯化繁育中心建设项目 | 丰北河镇 | 新建 | 2015 | 新建人工大棚驯化繁育100亩，繁育金银花幼苗500万株；建设树形金银花观赏园200亩；建设金银花示范种植基地1000亩；建设金银花教育科研培训中心1000m2及配套工程设施建设 | 3000 | 企业自筹 |  | 新建人工大棚驯化繁育100亩，繁育金银花幼苗500万株；建设树形金银花观赏园200亩；建设金银花示范种植基地1000亩；建设金银花教育科研培训中心1000m2及配套工程设施建设 | 3000 | 12月底前完成 | 已完成项目可研报告 | 建成后可实现年产值4600万元，利润600万元 | 柞水县丰家种植农民专业合作社 | 孟谋彩 | 13992877298 | 药办 |
|  | 70 | 柞水金竹农业生态观光园建设项目 | 乾佑镇梨园村一组 | 新建 | 2015-2017 | 新建会馆康乐区，包括VIP会馆、康乐中心、盆景观光园、垂钓园等；新建生产加工区，包括厂房、实验室、库房及展厅；新建种植采摘区，包括杏园、桃园等 | 6600 | 企业自筹 |  | 启动门户建设、完成道路、河堤、桥梁建设，启动部分主体建设 | 5600 | 12月底部分主体封顶 | 已完成前期规划编制，项目备案、建设方案评审等工作 | 年收入2644万元，税金307万元，提供100个就业岗位 | 柞水县秦岭富景生态农业开发有限公司 | 何建民 | 15399146669 | 盘龙管委会 |
|  | 四 | 基础设施 |  |  |  |  | 167581 |  | 22000 |  | 68581 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ | 71 | 凤凰古镇保护开发项目 | 凤凰镇 |  |  |  | 15320 |  |  |  | 13820 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ | 污水管网续建 | 凤凰镇 | 新建 | 2015 | 包括凤镇街区域内污水管网连接及建设污水管道至污水处理厂管道4.5公里 | 550 | 财政投资 |  | 完成凤镇街区域内污水管网连接及建设污水管道至污水处理厂管道4.5公里 | 550 | 12月底前完成 | 已完成污水管网续建初步计划设计 | 提升古镇旅游品味 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 朱大杰 | 4261955 | 住建局 |
|  | ⑵ | 水滴沟骑楼景观建设 | 凤凰镇 | 新建 | 2015 | 对凤镇古街拱桥至307省道水滴沟河东岸25户71间民居进行改造，建成3—5米宽堤岸廊道及骑楼景观 | 1100 | 财政投资与群众自筹 |  | 对凤镇古街拱桥至307省道水滴沟河东岸25户71间民居进行改造，建成3-5米宽堤岸廊道及骑楼景观 | 1100 | 12月底前完成 | 正在进行设计 | 提升古镇旅游品味 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 朱大杰 | 4261955 | 住建局 |
|  | ⑶ | 农贸市场街道硬化项目 | 凤凰镇 | 新建 | 2015 | 对农贸市场一条街街道路面进行硬化处理建设，与两侧建筑仿古改造配套 | 500 | 财政投资 |  | 对农贸市场一条街街道路面进行硬化处理建设，与两侧建筑仿古改造配套 | 500 | 12月底前完成 | 正在进行设计 | 提升古镇旅游品味 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 朱大杰 | 4261955 | 住建局 |
|  | ⑷ | 西门户区建设 | 凤凰镇 | 新建 | 2015-2016 | 建设广场、停车场、游客接待中心、廊桥等工程 | 2300 | 财政投资 |  | 建设广场、停车场、游客接待中心、63米跨社川河廊桥等主体工程 | 1300 | 12月底前完成 | 设计已完成 | 提升古镇旅游品味 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 朱大杰 | 4261955 | 住建局 |
|  | ⑸ | 旅游新区建设 | 凤凰镇 | 新建 | 2015-2016 | 建设子房旅游新区 | 5000 | 企业投资 |  | 新建占地200亩的旅游商贸新区一个 | 4500 | 12月底前完成 | 正在办理土地用地手续和征地工作 | 提升古镇旅游品味 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 朱大杰 | 4261955 | 住建局 |
|  | ⑹ | 凤凰广场建设项目 | 凤凰镇 | 新建 | 2015 | 建设集停车场、景观小品等为一体的凤凰广场一个 | 1000 | 财政投资 |  | 建设停车场、广场、绿化、亮化及景观小品等工程 | 1000 | 12月底前完成 | 正在进行设计 | 提升古镇旅游品味 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 朱大杰 | 4261955 | 住建局 |
|  | ⑺ | 农贸市场两侧建筑和西区卫生院、镇政府立面改造 | 凤凰镇 | 新建 | 2015 | 对凤镇街农贸市场一条街两侧建筑、卫生院、镇政府进行仿古立面改造 | 520 | 财政投资 |  | 对凤镇街农贸市场一条街两侧建筑、卫生院、镇政府进行仿古立面改造 | 520 | 12月底前完成 | 正在进行设计 | 提升古镇旅游品味 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 朱大杰 | 4261955 | 住建局 |
|  | ⑻ | 古街7个景点院落修复 | 凤凰镇 | 新建 | 2015 | 对古街7个景点院落进行修复包装 | 550 | 财政投资 |  | 对古街7个景点院落进行修复包装 | 550 | 12月底前完成 | 正在进行设计 | 提升古镇旅游品味 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 朱大杰 | 4261955 | 住建局 |
|  | ⑼ | 污水、垃圾处理厂建设项目 | 凤凰镇 | 新建 | 2015 | 新建污水、垃圾处理厂各一座 | 1000 | 争取中省投资 |  | 新建污水、垃圾处理厂各一座 | 1000 | 12月底前完成 | 正在进行设计 | 提升古镇旅游品味 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 朱大杰 | 4261955 | 住建局 |
|  | ⑽ | 休闲长廊道路及续建项目 | 凤凰镇 | 新建 | 2015 | 新修休闲长廊道路3.9公里，续建休闲长廊2公里 | 2800 | 财政投资 |  | 新修休闲长廊道路3.9公里，续建休闲长廊2公里 | 2800 | 12月底前完成 | 正在进行设计 | 提升古镇旅游品味 | 凤凰古镇保护开发管理委员会 | 朱大杰 | 4261955 | 住建局 |
|  | 72 | 县城配套设施建设项目 |  |  |  |  | 84630 |  |  |  | 18630 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ | 东昇森林公园环线道路工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 修建纸房沟—东昇森林公园拦砂坝—阳光花园长4公里环线景观人行步道。（包含公园环线高线、低线道路及部分支线道路） | 500 | 县财政支付 |  | 修建纸房沟—东昇森林公园拦砂坝—阳光花园长4公里环线景观人行步道。（包含公园环线高线、低线道路及部分支线道路） | 500 | 12月底前完成 | 已完成初步设计方案 | 提升城市品味 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | ⑵ | 县城建筑美化一期工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015-2017 | 启动平屋顶改徽派坡式屋顶，形成柞水特色建筑风格 | 50000 | 财政补足及群众自筹 |  | 一期对临河路乾佑镇政府、住建局、工商局等机关单位房屋进行带头改造 | 3000 | 12月底前完成 | 正在规划 | 提升城市品味 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | ⑶ | 城市供气工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015-2016 | 完成加气站至城区2.5KM中压管道,县城部分小区天然气支管道埋设及部分小区天然气入户管道安装 | 6000 | 企业自筹及群众自筹 |  | 完成加气站至城区2.5KM中压管道,县城部分小区天然气支管道埋设 | 2000 | 12月底前完成 | 正在规划 | 改善居民生活条件 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | ⑷ | 盘龙公园一期工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015-2017 | 启动4.2公顷盘龙公园建设，在原气象站位置新建仿古塔一座、7层，总建筑面积2700平方米，高35米，形成我县标志性建筑。完成公园、绿化、亮化、硬化等基础设施配套工程 | 6000 | 财政统筹 |  | 启动4.2公顷盘龙公园建设，在原气象站位置新建仿古塔一座、7层，总建筑面积2700平方米，高35米，形成我县标志性建筑 | 3000 | 12月底前完成 | 正在规划 | 提升城市品味 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | ⑸ | “三改二”十里长廊工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015-2016 | 完成石镇加油站至九天山7.8KM，3-6米宽人行道建设，及局部绿化等工程，石镇加油站对面，新车站对面，中医院新址对面修建5处绿化节点，布置绿化小品，雕塑等 | 15000 | 财政统筹 |  | 完成石镇加油站至九天山7.8KM，3-6米宽人行道基层及管网改造工程，石镇加油站对面，新车站对面，中医院新址对面修建5处绿化节点，布置绿化小品，雕塑等 | 3000 | 12月底前完成 | 正在设计 | 提升城市品味 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | ⑹ | 乾佑街沥青路面改造工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 北关三叉路口至南头廉租房段全长1.9KM，10-13米道路路面采用沥青混凝土硬化，局部给排水、排污等设施改造 | 1000 | 财政统筹 |  | 北关三叉路口至南头廉租房段全长1.9KM，10-13米道路路面采用沥青混凝土硬化，局部给排水、排污等设施改造 | 1000 | 12月底前完成 | 已完成初步设计方案 | 提升城市品味 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | ⑺ | 学府路硬化及孙思邈广场改造工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 1、硬化学府路全长24米、宽16米，含绿化、亮化、排污、排水、强弱电链接等内容及修筑180米长、平均高度7米的路肩堤；2、对原孙思邈广场进行改造，铺设石材面砖3000平方米，修筑汉白玉栏杆400米及局部绿化、亮化改造等 | 600 | 财政统筹 |  | 1、硬化学府路全长24米、宽16米，含绿化、亮化、排污、排水、强弱电链接等内容及修筑180米长、平均高度7米的路肩堤；2、对原孙思邈广场进行改造，铺设石材面砖3000平方米，修筑汉白玉栏杆400米及局部绿化、亮化改造等 | 600 | 12月底前完成 | 已完成初步设计方案 | 提升城市品味 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | ⑻ | 城镇环卫设施工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 在城区新建二类公厕4座，在凤凰、红岩寺、镇新建2座公厕，新建瓦房口、红岩寺、蔡玉窑等三镇垃圾填埋场工程 | 2280 | 财政统筹 |  | 在城区新建二类公厕4座，在凤凰、红岩寺、镇新建2座公厕，新建瓦房口、红岩寺、蔡玉窑等三镇垃圾填埋场工程 | 2280 | 12月底前完成 | 正在规划 | 提升城市品味 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | ⑼ | 污水处理厂提升改造及县城垃圾压缩站建设工程 | 乾佑镇 下梁镇 | 新建 | 2015 | 1、完成厂区溢流管、污水泵房、紫外线消毒、脱泥系统等10项提升改造；2、将石镇大桥简易垃圾转运站改造成压缩比在1:4以上的现代化垃圾压缩站 | 1050 | 财政统筹 |  | 1、完成厂区溢流管、污水泵房、紫外线消毒、脱泥系统等10项提升改造；2、将石镇大桥简易垃圾转运站改造成压缩比在1:4以上的现代化垃圾压缩站 | 1050 | 12月底前完成 | 正在规划 | 提升城市品味 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | ⑽ | 三改二沿线及茨沟排污并网工程 | 下梁镇 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 完成石镇小区至九天山全长7.8KM范围的各类小区、集中居民点污水支管网及茨沟延河道埋设5KM排污主管网并主管网工程 | 2200 | 争取投资 |  | 完成石镇小区至九天山全长7.8KM范围的各类小区、集中居民点污水支管网及茨沟延河道埋设5KM排污主管网并主管网工程 | 2200 | 12月底前完成 | 正在规划 | 提升城市品味 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | 73 | 小区改造及基础设施建设工程 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ | 小区道路改造工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 完成石镇铁路拆迁小区内部长300米、宽10米，槐湾小区全长1.5KM、宽10米，东门小区内全长100米、均宽6米，明星小区全长390米、宽10米道路硬化、亮化、绿化、排污、排水、强弱电工程 | 1200 | 财政统筹 |  | 完成石镇铁路拆迁小区内部长300米、宽10米，槐湾小区全长1.5KM、宽10米，东门小区内全长100米、均宽6米，明星小区全长390米、宽10米道路硬化、亮化、绿化、排污、排水、强弱电工程 | 1200 | 12月底前完成 | 正在规划 | 提升城市品味 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | ⑵ | 茨沟小区改造工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 完成茨沟道路两侧沿线5KM槽白玉栏杆制作，安装320盏太阳能路灯，硬化茨沟道路南侧带状居民点门前道路，形成依河两路的模式，从而拓宽城市框架 | 1300 | 财政统筹 |  | 完成茨沟道路两侧沿线5KM槽白玉栏杆制作，安装320盏太阳能路灯，硬化茨沟道路南侧带状居民点门前道路，形成依河两路的模式，从而拓宽城市框架 | 1300 | 12月底前完成 | 正在规划 | 提升城市品味 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | 74 | 园区服务平台建设项目 | 下梁镇 | 新建 | 2015-2016 | 建设一处集服务、培训、科研等为一体，功能齐全的中小企业综合服务中心 | 1000 | 专项资金 |  | 建6层、4000平方米综合服务中心一幢 | 500 | 12月底前完成 | 已完成前期勘察 | 为中小企业搭建一个全方位的服务平台 | 小岭工业区管委会 | 程建刚 | 18091423066 | 小岭工业区管委会 |
|  | 75 | 石瓮镇笊笠沟基础设施建设项目 | 石瓮镇 | 新建 | 2015 | 新建4.5米宽水泥路3.3公里，3.5米宽水泥路1.6公里；河堤4600米以及农网改造 | 2000 | 省级补助和县级配套 |  | 完成4.5米宽水泥路3.3公里，3.5米宽水泥路1.6公里；河堤4600米以及农网改造 | 2000 | 12月底前完成 | 已完成项目施工图设计，施工图设计已批复 | 改善沿线群众的通行环境，为进一步发展创造条件 | 交通局 水务局 供电公司 | 汪正华 徐光亮 郑 杉 | 4321106 4321910 4321226 | 小岭工业区管委会 |
|  | 76 | S307柞水小岭梁隧道建设项目 | 石瓮镇小岭镇 | 新建 | 2015-2017 | 建设二级公路4.1公里，其中隧道长2.11公里，二级道路长1.99公里 | 17000 | 省级补助和县级配套 |  | 完成路基1.99公里，完成隧道500米 | 8000 | 12月底前完成 | 已完成环评、土地预审、可研批复、初步设计批复 | 缩短县城到小岭距离，改善交通环境 | 交通局 | 汪正华 | 4322801 | 交通局 |
|  | 77 | 下梁镇-老庵寺公路 | 下梁镇 | 改建 | 2015 | 建设三级路9.8公里，四级路9.4公里 | 6854 | 省级补助和县级配套 |  | 完成三级、四级路19.2公里,完成路面10公里 | 6854 | 12月底前完成 | 已完成环评、土地预审、可研批复、施工图设计批复批复 | 改善沿线企业的通行环境，提高企业发展空间，为企业的进一步发展创造条件 | 交通局 | 汪正华 | 4323890 | 交通局 |
| ※ | 78 | 省道102线石镇至石瓮段改建工程 | 石瓮镇下梁镇 | 续建 | 2013-2015 | 改建石镇至石瓮段17.5公里省道改建工程 | 30000 | 争取及县政府配套 | 22000 | 改建石镇至石瓮段17.5公里省道改建工程 | 8000 | 年底 完成 | 前期工作已完成，项目已开工 | 改善城区交通环境 | 交通局 | 汪正华 | 4321106 | 交通局 |
|  | 79 | 东红公路曹坪至阴沟段项目 | 曹坪镇 | 改建 | 2015 | 改建三级公路6公里 | 2800 | 省级补助和县级配套 |  | 改建三级公路6公里 | 2800 | 12月底前完成 | 正在做方案设计，等方案设计批复后，做施工图设计 | 改善沿线群众的通行环境，为进一步发展创造条件 | 交通局 | 汪正华 | 4322801 | 交通局 |
|  | 80 | 便民桥建设项目 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 新建凤凰镇康弯桥、瓦房口阳坡桥、瓦房口金星桥、丰北河大东沟桥、曹坪陡沟桥、西甘沟口乾佑河桥等5座便民桥 | 842 | 省级补助和县级配套 |  | 新建凤凰镇康弯桥、瓦房口阳坡桥、瓦房口金星桥、丰北河大东沟桥、曹坪陡沟桥、西甘沟口乾佑河桥等5座便民桥 | 842 | 10月底前完成 | 已完成项目施工图设计 | 满足驻地群众出行、促进村镇经济发展 | 交通局 | 汪正华 | 4323890 | 交通局 |
|  | 81 | 中央专项彩票公益金支持革命老区小型基础设施建设项目 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 修建村组道路10条32.669公里 | 1555 | 专项补助及县级配套 |  | 修建村组道路10条32.669公里 | 1555 | 12月底前完成 | 项目已批复 | 改善村组交通环境 | 扶贫局 | 王拥学 | 4323370 | 扶贫局 |
|  | 82 | 联通3G基站及宽带接入点建设项目 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 建设3G基站10处，新建宽带接入网点100个 | 330 | 争取投资 |  | 建设3G基站10处，新建宽带接入网点100个 | 330 | 12月底前完成 | 计划上报 | 扩大网络覆盖面 | 联通公司 | 徐孔融 | 18609140018 | 联通 公司 |
|  | 83 | 移动基站建设 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 建设移动基站20座 | 900 | 争取上级投资 |  | 建设移动基站20座 | 900 | 12月底前完成 | 计划上报 | 扩大网络覆盖面 | 移动公司 | 肖 斌 | 13909146666 | 移动 公司 |
|  | 84 | 电信4G基站及城区FTTH光纤入户建设项目 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 建设4G基站22处，FTTH光纤到楼梯道及用户引入信息点5000处 | 1850 | 争取投资 |  | 完成4G基站22处，FTTH光纤到楼梯道及用户引入信息点5000处 | 1850 | 12月底前完成 | 计划上报 | 4G网络建成后，将会大大提升柞水的”软实力”；FTTH光纤入户建成后使普通用户上网可以到达20M，重点客户上网可以达到100M | 电信公司 | 纪大兴 | 18909140608 | 电信 公司 |
|  | 五 | 社会事业 |  |  |  |  | 42129 |  |  |  | 34329 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | 柞水县城关小学迁建配套设施建设项目 | 县城北关马鞍岭 | 新建 | 2015 | 新建5000平方米标准化运动场及教学辅助设施 | 2500 | 专项资金 |  | 新建5000平方米标准化运动场及教学辅助设施 | 2500 | 8月底竣工交付使用 | 前期工作已完成 | 解决城区学校大班额学生入学难的问题，有效整合城区教育资源 | 城小筹建处 | 程先照 | 4321860 4325828 | 教育局 |
|  | 86 | 柞水县蔡玉窑镇九年制学校 | 蔡玉窑镇 | 新建 | 2015 | 新建教学楼2500平方米，学生宿舍楼1800平方米，教师周转房1050平方米，体育场5000平方米 | 1000 | 专项资金 |  | 新建教学楼2500平方米，学生宿舍楼1800平方米，教师周转房1050平方米，体育场5000平方米 | 1000 | 12月底前完成 | 前期工作已完成 | 解决600多名学生上学问题, 改善义务教育薄弱学校办学条件，促进义务教育均衡发展 | 柞水县蔡玉窑镇中心校 | 张家国 | 13759610331 | 教育局 |
|  | 87 | 柞水县下梁镇中心校 | 下梁镇 | 新建 | 2015 | 新建教学楼2700平方米 | 540 | 专项资金 |  | 新建教学楼2700平方米 | 540 | 12月底前完成 | 前期工作已完成 | 解决下梁新城小学入学难和大班额问题 | 柞水县下梁镇中心校 | 但国琴 | 13098231678 | 教育局 |
|  | 88 | 柞水县幼儿园 | 城关小学院内 | 新建 | 2015至2016 | 新建活动及辅助用房7000平方米，改建活动用房3630平方米，设备购置，硬化、软化活动场地3900平方米 | 1800 | 专项资金 |  | 完成教学及辅助用房工程 | 1000 | 12月底前完成 | 前期工作已完成 | 解决城区学前教育资源不足，入园难和大班额问题 | 柞水县幼儿园 | 霍海燕 | 13992435581 | 教育局 |
|  | 89 | 柞水中学图书馆 | 柞水中学院内 | 新建 | 2015 | 新建图书楼5000平方米 | 1200 | 专项资金 |  | 新建图书楼5000平方米 | 1200 | 12月底前完成 | 前期工作已完成 | 为学生阅读提供保障，有利于我县高中教育质量的提高 | 柞水中学 | 吴佳让 | 4353111 | 教育局 |
| ※ | 90 | 柞水县中医院迁建项目 | 下梁镇 | 新建 | 2015 | 新建住院楼、门诊楼、传染病区等16909.46平方米 | 5500 | 争取及县政府配套 |  | 住院楼、门诊楼、传染病区 | 5500 | 12月底前完成建设任务 | 正在完善规划、可研、初设、实施方案 | 改善医疗环境 | 卫生局 | 汪华群 | 4321301 | 卫生局 |
|  | 91 | 柞水县妇幼保健院建设项目 | 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 新建柞水县妇幼保健院综合楼一栋及相关配套设施 | 754 | 争取及县政府配套 |  | 新建柞水县妇幼保健院综合楼一栋及相关配套设施 | 754 | 12月底前完成建设任务 | 正在完善规划、可研、初设、实施方案 | 改善医疗环境 | 卫生局 | 汪华群 | 4321301 | 卫生局 |
|  | 92 | 柞水县疾病预防控制中心实验楼及相关镇卫生院村卫生室建设项目 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 新建疾控中心实验楼一栋，建筑面积1100平方米；新建柴庄镇卫生院住院楼一栋及相关辅助设施，建筑面积500平方米；瓦房口镇卫生院综合楼一栋及相关辅助设施，建筑面积600平方米；丰北河镇卫生院住院楼一栋及相关辅助设施，建筑面积500平方米；蔡玉窑、石瓮、瓦房口、柴庄等镇卫生院周转宿舍，建筑面积各175平方米；47个村级卫生室，建筑面积2820平方米 | 835 | 争取及县政府配套 |  | 完成疾控中心实验楼一栋，建筑面积1100平方米；柴庄卫生院住院楼一栋及相关辅助设施，建筑面积500平方米；瓦房口卫生院综合楼一栋及相关辅助设施，建筑面积600平方米；丰北河卫生院住院楼一栋及相关辅助设施，建筑面积500平方米；蔡玉窑、石瓮、瓦房口、柴庄等镇卫生院周转宿舍，建筑面积各175平方米；47个村级卫生室，建筑面积2820平方米 | 835 | 12月底前完成建设任务 | 正在完善规划、可研、初设、实施方案 | 改善医疗环境 | 卫生局 | 汪华群 | 4321301 | 卫生局 |
|  | 93 | 东信农产品交易批发综合大楼建设项目 | 乾佑镇 | 续建 | 2014-2015 | 建设农副产品交易、批发综合大楼 | 15000 | 企业自筹 | 7000 | 对已建起的 28160平方米的商业用房、4693平方米的地下停车场及设备用房、12367平方米的办公写字楼进行装修及招商，购物中心建成 | 8000 | 9月底前完成 | 项目正在进行中 | 从根本上解决了 群众卖菜难、买菜难及市场混乱等突出问题，对扩大市场规模、促进市场繁荣及土地增值都起着重要作用 | 柞水县东信贸易有限责任公司 | 赵贵东 | 13991562508 | 经贸局 |
|  | 94 | 牛背梁科研监测基地 | 营盘镇 | 新建 | 2015 | 建设科研监测综合楼与访问者中心及监控中心，专家接待中心，基地餐饮中心，巡护监测道路 | 8000 | 企业自筹 |  | 科研监测综合楼与访问者中心及监控中心合建，设计总面积2200平方米，四层框架结构；专家接待中心由三栋单体建筑构成，总建筑面积为1300平方米，每栋建筑层高2层。及相关配套设施建设 | 8000 | 12月底前完成 | 已完成项目备案，土地使用手续已办理到位 | 预计项目全部建成投产后实现社会就业100人,税收达到301万元 | 陕西开太有限责任公司 | 凌 统 | 15202967732 | 营盘产业园管委会 |
|  | 95 | 天和.惠达商场 | 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 完成12000多平方米的商场装修及其他设施，完成200多个铺位的招商工作 ，商场建成 | 5000 | 企业自筹 |  | 完成12000多平方米的商场装修及其他设施，完成200多个铺位的招商工作 ，商场建成 | 5000 | 9月底前完成 | 项目正在进行中 | 可实现 销售收入8000万元，税金600万元，利润总额500万元，带动200多人就业 | 天和.惠达地产公司 | 李三金 | 18627897018 | 经贸局 |
|  | 六 | 民生工程 |  |  |  |  | 168750 |  |  |  | 168750 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ | 96 | 棚户区改造及公租房建设工程 |  |  |  |  | 30750 |  |  |  | 30750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ | 桃园小区棚户区改造工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 新建安置户73户，建筑面积43800㎡ | 10000 | 财政统筹 |  | 新建安置户73户，建筑面积43800㎡ | 10000 | 12月底前完成 | 正在规划 | 改善居民生活条件 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | ⑵ | 迎春小区棚户区改造工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 1、续建26层的2#安置楼，建筑面积21000㎡；2、新建商务酒店25层15000㎡；3、新建地下车库5000㎡ | 12000 | 财政统筹 |  | 1、续建26层的2#安置楼，建筑面积21000㎡；2、新建商务酒店25层15000㎡；3、新建地下车库5000㎡ | 12000 | 12月底前完成 | 正在规划 | 改善居民生活条件 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | ⑶ | 体育场棚户区改造工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 续建26层商住楼，建筑面积18000㎡ | 8000 | 财政统筹 |  | 续建26层商住楼，建筑面积18000㎡ | 8000 | 12月底前完成 | 正在规划 | 改善居民生活条件 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | ⑷ | 公租房建设项目 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 新建小岭镇公租房100户，建筑面积5000㎡ | 750 | 争取资金 |  | 新建小岭镇公租房100户，建筑面积5000㎡ | 750 | 12月底前完成 | 正在规划 | 改善居民生活条件 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | 97 | 商品房开发工程 | 乾佑镇 | 新建 | 2015 | 启动老公安局小区、博隆惠达开发小区、红石岩桃园小区等商品房开发工程，完成商品房建筑面积25万㎡ | 55000 | 企业及群众自筹 |  | 启动老公安局小区、博隆惠达开发小区、红石岩桃园小区等商品房开发工程，完成商品房建筑面积25万㎡ | 55000 | 12月底前完成 | 正在规划 | 改善居民生活条件 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | 98 | 城乡房屋改造项目 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 房屋改造1000户，20万平方米 | 32000 | 群众自筹 |  | 房屋改造1000户，20万平方米 | 32000 | 12月底前完成 | 正在规划 | 改善居民生活条件 | 住建局 | 王晓波 | 4321405 | 住建局 |
|  | 99 | 新农村建设项目 | 相关镇 | 新建 | 2015 | 完成6个新农村启动村及6个推进村的新农村建设任务 | 3000 | 国投与群众自筹 |  | 完成6个新农村启动村及6个推进村的新农村建设任务 | 3000 | 12月底前完成建设任务 | 项目正在规划申报 | 可改善群众居住条件,改善环境 | 新农办 | 席兵虎 | 4321721 | 新农办 |
| ※ | 100 | 陕南移民搬迁安置项目 | 全县相关镇 | 新建 | 2015-2016 | 建设主要内容为搬迁户住房建设、基础设施“小配套”项目建设。移民户住房建设1500户5258人；基础设施小配套项目主要包括护给排水、道路硬化和排污等项目 | 48000 | 国投与群众自筹 |  | 完成移民搬迁1500户 | 48000 | 12月底前完成建设任务 | 前期工作已完成 | 有效改善1500户5258人居住环境和生产生活条件，促进城乡一体化建设，加快贫困群众脱贫致富步伐，提升群众生活幸福指数 | 扶贫局 | 王拥学 | 4322252 | 扶贫局 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 2330150 |  | 228500 |  | 848630 |  |  |  |  |  |  |  |