柞水县两路建设协调指挥部办公室

2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据《柞水县财政局关于开展预算单位2022年度整体支出和县级项目支出绩效自评工作的通知》（柞财办发〔2023〕81号）文件精神，柞水县两路建设协调指挥部办公室对2022年度整体支出开展了绩效自评。现将报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况。截止2022年底，柞水县两路建设协调指挥部办公室编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有在职人员7人，其中行政0人、事业7人。退休人员1人。无下属单位。

（二）部门主要职能。

1、定期向县委、县政府汇报西康高速铁路拆迁工作进展情况

2、负责征占土地上或地下建筑物、构筑物、设施等勘丈、登记、结算、拆迁、补偿等组织工作。

3、负责拆迁资金的管理、兑付、使用。

4、负责铁路建设有关法律法规的宣传工作。

5、协调各相关镇办做好拆迁户安置工作。

6、负责资料的收集、整理、归档等工作。

（三）部门绩效目标。

1、继续解决水阳高速遗留问题

2、启动西康高速铁路工程项目征迁安置工作

3、完成乡村振兴等工作

4、完成县委、县政府交办的其他工作

（四）部门整体收支情况。

2022年本年财政预算收入10803万元，上年结转结余0万元。2022年总支出10803万元，其中，基本支出91.63万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的经费支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费，办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，占总支出的0.84％；项目支出10711万元，主要用于水阳高速遗留问题及西康高铁拆迁费用占总支出的99％。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。严格落实绩效管理工作的有关规定，对两路建设协调指挥部办公室2022年度整体支出情况进行绩效评价，全面分析和综合评价绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等；评价资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效，分析存在问题及原因，研究提出改进措施；增强财政支出绩效理念，提高预算绩效管理水平，科学合理编制年度预算，加强项目资金管理，切实发挥财政资金资源配置作用，切实提高预算资金使用效率。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准。

1.评价原则。一是相关性原则。将与整体支出评价目标有直接联系，能反映目标实现程度的指标全部纳入整体评价工作。二是重要性原则。优先使用有代表性、能反映整体评价要求的核心指标。三是经济性原则。评价指标设计通俗易懂、可操作性强，符合成本效益原则。四是系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映出2022年度整体支出所产生的社会效益、经济效益、社会公众满意度等。

2.指标体系。按照宏观目标与具体目标相结合、整体支出与项目支出相结合原则，建立以“整体+项目”为基础的投入、过程、产出、效果四大指标评价体系，全面反映单位整体支出和履职情况。

3.评价方法。依据2022年度部门整体支出绩效自评工作要求，制定《2022年两路建设协调指挥部办公室整体支出绩效评价实施方案》，采取审阅资料、现场调研、实地抽样、查问询证等评价方法，定性评价与定量评价相结合开展自评。

4.评价标准。按照年初预算以及当年预算执行情况和资金使用效益、合理性、合法性进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。单位成立了以主任为组长，相关股室负责人、财务人员为成员的绩效评价工作小组，并先后召开了2次绩效评价专题会议，对绩效评价工作进行安排部署，组织实施绩效评价工作。在绩效评价工作中，财务人员具体负责绩效评价工作，各股室密切配合，提供绩效评价所需要的数据和材料，对照《县级部门整体支出绩效自评表》逐条逐项自评。并对自评过程发现的问题，认真分析查找原因，及时纠正整改，形成评价结论，推动绩效评价工作顺利有效开展。

三、综合评价情况及评价结论

（一）整体支出管理使用情况。

1.基本支出。2022年度财政拨款基本支出91.63万元，其中，工资福利支出86.18万元，占94.05%;商品和服务支出5.4万元，占5.89%。“三公”经费支出0万元。

2.项目支出。2022年度财政拨款项目支出10711万元，其中水阳高速拆迁补偿费1000万元，代缴水阳高速征迁对象社会保险费2381.43万元,占项目支出的31.56%，西康高铁征迁费7330万元，占项目支出的68.43%。

（二）绩效目标完成情况。

1.西康高速铁路建设柞水段征地拆迁安置工作全面推进。今年以来，红线内用地应征510亩，除营盘镇翠微宫后8.664亩，迎春社区寨子沟9.7亩外，其余土地已全部征回；临时用地应征849.23亩，已征849.23亩，其中县资源局已审批了379亩；应拆迁群众房屋244户（其中盘龙家属楼87户、营盘83户、乾佑74户），已拆迁192户，剩余52户（其中营盘9户、乾佑43户）；特殊拆迁物应拆迁20处，已拆迁16处，剩余4处；两个高铁站前广场地方债已上报省部待批，高铁站更名工作西成公司已回复于2025年更改。

- 2.水阳高速公路建设遗留问题处理工作稳步推进。一是环境保障扎实有序。组织水阳分公司、各项目部、沿线四镇，对高速沿线安置点地面排水工程等23处水阳高速建设遗留问题，倒排时序，下茬推进，逐个解决。目前部分村级道路硬化等21个水阳高速建设遗留问题已彻底解决到位。二是协调征迁资金1500万元，妥善处理了水阳高速拖欠群众土地、房屋和厂矿企业特殊拆迁物的征迁资金未兑付的问题。完成兑付群众土地、房屋和厂矿企业特殊拆迁物征迁资金1500万元，保障了群众的利益，促进了企业疫情后复工复产。三是档案整理规范合理。依据市协调办《关于转发市政府领导批示精神的通知》精神，及水阳高速项目竣工审计的要求，所有征迁档案资料收集齐全，分类合理，归档规范，汇总准确，为后期工作打好坚定基础。

（三）评价结论。两路建设协调指挥部办公室在2022年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了水阳高速遗留拆迁问题正常化解以及西康高铁征迁前期工作稳步推进，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成，整体支出绩效自评得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况。两路建设协调指挥部办公室严格按照国家有关法律法规、“三定”方案明确的职责，对年度绩效目标进行量化分解，按照预算编制有关要求，按时编制上报年度预算。

2022年度财政预算收入10803万元，上年结转结余0万元，共计10803万元。其中：基本支出预算收入91.63万元，项目支出预算收入10711万元；2022年“三公”经费预算收入0万元。

（二）过程情况。

1.预算执行。2022年度，两路建设协调指挥部办公室财政拨款收入决算数10803万元，财政拨款支出决算数10803万元，预算完成率100%；预算调整数10726万元（注明：实际当年因水阳高速、西康高铁征迁是由于政府临时安排的资金），实际调整率1400%；半年支出进度率99%，前三季度支出进度率99%；当年支出进度按时间节点完成，总体进度达到目标；年末结转结余0万元，结转结余率0；公用经费实际支出5.4万元，公用经费控制率达标；“三公”经费支出0万元，“三公”经费上年支出0万元，当年以及上年都无“三公”经费的预算和支出。

2.预算管理。2022年底，柞水县两路建设协调指挥部办公室人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。退休人员1人。在职人员控制率-87.5%、变动率16.6%。“三公”经费预算总额0万元，无预算动态变动率。没有超预算支出；按照县财政要求，年度预决算、“三公”经费预决算信息和其他相关信息，在规定时间内在县政府网站进行了公开；严格按照县《财政预算资金管理办法》等各项财务制度，加强了对财政预算资金的管理使用，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范，审批手续完整，管理使用合法合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.资产管理。建立了固定资产管理台账，每年对固定资产管理使用情况进行一次核查，做到账实相符、账账相符并严格按照县资产处置有关要求和程序，对资产进行处置，无违规违纪情况。2022年度，实际在用资产总额5.83万元，固定资产利用率100%。

（三）产出情况。按照绩效目标评价工作要求，在资金下达前，对财政预算资金全部进行绩效目标评价，设定总体目标和产出指标内容，量化指标值，指标自评率达到100%。

（四）效果情况。2022年度，柞水县两路建设协调指挥部办公室根据年初工作计划和重点性工作要求，围绕干部队伍建设，统一思想，转变作风，强化措施，规范运作，着力解决了党员干部思想纪律作风方面存在的突出问题，落实了首问负责制和限时办结制度，激发干事创业热情，提高办事效率，全面提升服务质量和水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、部门预算管理；做到了先有预算，后支出，坚决杜绝无预算支出；在政府网站及时公开预算情况，保证了社会、公众对部门预算情况的监督。

2、内控制度管理；严格执行财务管理制度，加强了资产资金管理，反对浪费厉行节约，保证资金的合理使用。

3、资产管理制度；做到了资产购置先报批，后购置；固定资产的报废处置，先请有资质的专业机构或专业人员评估后，确实无使用价值或修复价值的方可报批，待财政部门批准后即可报废处置，严禁擅自报废处置固定资产，保证国有资产不流失。

4、现金管理制度；建立健全现金管理制度，杜绝大额使用现金支付的现象，现金的结算限额为1000元，超过限额的部分须通过国库集中支付与支票支付。

5、资金使用绩效管理；定期向资金管理部门书面报告资金使用情况，分析资金的使用绩效情况，便于单位领导及资金管理部门即时使掌握资金使用动态，为单位领导及资金管理部门决策提供可靠的依据。

6、人才队伍建设；对财务人进行定期培训，提高了全系统财务人员的综合业务素质，保证了系统财务管理质量。

（二）存在的问题及原因分析

1.单位人员少，工作量大，特别是西康高铁征迁工作已全面铺开，从征迁的组织协调，征迁款和筹措以及测算都是一项艰难的工作任务，目前单位空编1人，需要增加单位工作人员。

2.财政云系统和政府会计制度的实行，由于培训不到位，人员业务生。安排时间组织单位职工参加财政云系统和政府会计制度的业务培训，适应改革需要。

3.公共经费保障过低。公用经费保障按照人均0.8万元预算，满足不了业务工作需要。

六、有关建议

1.建议各单位配备专业的财务人员，同时加强业务培训，提高单位财务管理水平。

2.建议适当提高公用经费保障标准，以满足正常业务开展需要。

2023年5月20日